持续改进方案及阶段性成效报告

一、方案制定依据

根据 6 月 20 日基线分析，零部件设计智能体当时需要重点解决以下问题：

四大系统入口判断不够统一，IPM、QPP、ECMS/ECR、TC 容易混用。

工具能力较多，但智能体分工和工具分类还需要进一步清晰。

查询字段、任务展示、状态确认和写入门禁缺少统一规范。

TC 查询、NX 打开、参数方案、报告生成、DFMEA 交付之间的流程衔接需要加强。

交付文件和测试记录需要形成可验收、可复盘的证据链。

因此，6 月 20 日应制定的持续改进方案，应围绕“入口分流、字段规范、流程状态、风险门禁、交付证据、测试闭环”六个方面展开。

二、持续改进目标

| 改进目标 | 具体要求 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| 入口判断准确 | 用户提出普通业务需求后，智能体能判断应进入哪个系统或业务环节 | 典型测试问题中，首轮判断正确率达到 80% 以上，两轮优化后达到 90% 以上 |
| 字段填写规范 | 责任人、任务名、项目名、变更编号、图号版本不混用 | 无效查询能被拦截或追问 |
| 结果展示完整 | 任务、模板、变更、计划等候选信息完整展示 | 关键字段完整展示率达到 100% |
| 状态确认清楚 | 候选、已打开、已确认三个状态不混用 | 未确认当前工作对象前不进入参数写入 |
| 写入风险可控 | NX 写入、保存、TC 上传、复制、覆盖执行前必须确认 | 有副作用动作确认率达到 100% |
| 交付证据完整 | 报告、DFMEA、截图、导出文件有路径、大小、校验或缺口说明 | 交付证据完整率达到 95% 以上 |
| 测试复盘可持续 | 每类问题形成测试案例和复盘记录 | 七类任务持续进入回归测试 |

三、持续改进措施

| 6 月 20 日问题基线 | 应制定的改进措施 | 后续已形成的阶段性成效 |
| --- | --- | --- |
| 多系统入口容易混用 | 建立主智能体和业务子智能体分工，主智能体负责理解和分派，子智能体负责具体业务 | 已形成主智能体加多个业务子智能体的组织方式，任务查询、模板、参数、建模、图纸、DFMEA、报告职责更清楚 |
| 工具数量多但分类不够直观 | 按外部系统、TC、NX、报告、DFMEA、本地文件、参数词典等类别整理工具 | 已形成约 55 项工具能力分类，覆盖外部系统、Teamcenter、NX、报告、DFMEA、本地文件和参数词典 |
| IPM 任务展示不完整 | 固定任务候选展示字段，保留任务名称或任务内容原文 | IPM 任务展示规则得到加强，任务编码、任务内容、项目名称、计划完成信息和状态更适合用户确认 |
| QPP 和 ECR 查询条件需要约束 | 对外部系统查询增加有效条件要求和失败分类 | QPP 外部不可用可单独归类；ECR 空条件保护和状态口径统一被纳入后续优化重点 |
| TC 查询和 NX 打开状态容易混淆 | 建立“TC 查候选、NX 打开、确认当前工作对象”的流程 | TC 模板链路已按候选、打开、确认拆分，减少把查询结果误当成可操作模型的风险 |
| 参数方案证据不足 | 按任务文本、参考公式、参数词典、NX 实际表达式形成写入计划 | 参数处理更强调来源、冲突和待确认项，用户确认前不直接写入模型 |
| 写入和上传风险较高 | 建立写入前确认表，覆盖 NX 写入、保存、TC 上传、复制和覆盖 | 有风险动作被纳入确认流程，降低误写、误传、误覆盖正式资料的风险 |
| 报告和 DFMEA 交付证据不足 | 建立模板检查、证据收集、文件生成、校验和缺口说明规则 | 设计报告和 DFMEA 更强调文件路径、版本、校验结果、图片处理和待复核项 |
| 安装包和运行环境影响真实使用 | 加强本地运行时、工具可见性、安装包依赖、会话记录和健康检查 | 客户端运行、工具可见性、安装交付和问题定位能力得到加强 |
| 改进效果难量化 | 建立七类任务测试案例和阶段性验收指标 | 已形成文档包、测试案例方向和多项阶段测试记录，支撑后续汇报和复盘 |

四、阶段性成效说明

1. 工具体系由分散转向分类管理

持续改进后，工具能力已按业务类型拆分。外部系统工具用于查询任务、质量计划和变更背景；Teamcenter 工具用于受控资料；NX 工具用于本地模型操作；报告和 DFMEA 工具用于交付文件；本地文件和异步任务工具用于支撑长流程和大文件处理。

| 工具类别 | 数量 | 业务作用 |
| --- | --- | --- |
| 外部系统工具 | 3 | 查询 IPM、QPP、ECMS/ECR |
| Teamcenter 工具 | 8 | 查询模板、导出数据集、上传文件、复制对象 |
| NX 工具 | 22 | 打开模型、读取参数、修改参数、截图和视图操作 |
| 设计报告工具 | 9 | 模板检查、证据收集、生成、更新、查询和图片处理 |
| DFMEA 工具 | 6 | 模板选择、风险计算、填表和校验 |
| 本地文件与异步任务工具 | 6 | 文件读写、复制和长任务处理 |
| 参数词典查询工具 | 1 | 支撑参数识别和映射 |

工具能力已经从零散调用，转向按业务模块管理。

2. 智能体分工更加清楚

持续改进后，主智能体不再直接处理所有系统和工具，而是根据用户需求分派给不同业务子智能体。这样可以减少职责混乱，也便于按任务入口、模板、参数、建模、图纸、DFMEA、报告进行专项测试。

3. 四大系统入口更加符合业务逻辑

IPM 用于设计任务，QPP 用于质量计划，ECMS/ECR 用于变更背景，TC 用于受控资料。后续改进围绕这一边界补充了任务展示、用户身份、查询条件和状态确认要求，使智能体更容易把用户口语化需求转成正确的系统调用。

4. TC 与 NX 的流程衔接更可靠

持续改进后，TC 查询结果不再直接作为已完成状态，而是先作为候选；只有通过 NX 打开并确认当前工作对象后，才进入参数和建模阶段。这个变化对真实业务非常关键，可以避免“资料查到了，但模型没有准备好”的问题。

5. 参数方案更加重视依据和确认

参数处理已从简单字段匹配，逐步转为任务文本识别、参考资料核对、参数词典查询、NX 实际表达式确认和写入计划生成。对于缺少依据或存在冲突的情况，要求暂停并让用户确认。

6. 报告和 DFMEA 更接近可验收交付

设计说明书和 DFMEA 的改进重点，已经从“能生成内容”转向“能形成可验收文件”。包括模板检查、图片处理、文件生成、校验结果、路径和缺口记录等内容，都已纳入交付要求。

7. 文档和测试材料更加成套

围绕接口分析、工具改进、效果说明、测试案例、架构说明和持续改进，项目已形成成套资料，包括 8 份文档、8 份 PDF 和配套页面渲染结果。这些材料可以支撑阶段复盘和后续汇报。

五、后续仍需持续完善的事项

| 事项 | 原因 | 建议做法 |
| --- | --- | --- |
| ECMS/ECR 空条件保护 | 变更查询条件过宽会返回无关信息 | 增加有效条件检查，统一流程状态口径 |
| QPP 外部可用性复测 | QPP 受外部系统状态影响明显 | 外部不可用和智能体逻辑问题分开记录 |
| TC 真实上传和复制验证 | 上传和复制会影响正式资料 | 在具备凭据和网络条件后，按确认表逐项验证 |
| NX 截图和图纸证据 | 报告和图纸需要真实文件证据 | 记录截图视图、路径、大小和校验信息 |
| 七类任务回归矩阵 | 单次修复不能代表全流程稳定 | 每次修改规则或工具后，按固定矩阵复测 |
| 运行健康检查 | 安装包、端口、运行依赖会影响用户体验 | 启动后检查本地服务、工具清单、外部连接和登录身份 |

六、汇报结论

以 6 月 20 日问题基线看，零部件设计智能体当时已经具备连接四大系统和本地工具的基础，但还需要补齐入口判断、字段规范、状态确认、写入门禁、交付证据和测试闭环。

后续持续改进围绕这些问题展开，已经形成工具分类、智能体分工、IPM 展示、TC/NX 状态确认、参数证据链、报告和 DFMEA 交付证据、安装运行检查等阶段成果。下一步应继续按七类任务矩阵复测，把每次问题反馈转化为规则、示例、测试案例和验收指标，使改进效果能够被清晰汇报和持续验证。